**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МОГОЧИНСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 августа 2019 года № 733

г. Могоча

**Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Могочинское», на период 2020-2022 годов**

В соответствии со статьей 14 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», руководствуясь Уставом городского поселения «Могочинское», администрация городского поселения «Могочинское» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Могочинское», на период 2020-2022 годов.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Могочинское» админмогоча.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на сайте, указанном в п. 2 постановления.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации Э.Г. Каримов

городского поселения «Могочинское»

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения «Могочинское»

от «26» августа 2019 года № 733

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2020-2022 годов в городском поселении "Могочинское"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Могочинское" Забайкальского края,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **в отношении которых на период 2020-2022 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | | |
| за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./  кв.м | руб./  кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | **2020 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому поселению "Могочинское" : | |  | X | X | X | X | X | 36 185,08 | 32 002,98 | 32 002,98 | 1 341 | 30 325 889,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 325 889,83 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4764,98 | 4242,68 | 4242,68 | 163 | 1 564 657,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 657,96 | 0,00 | 368,79 | 1 941,00 | 2020 |
| 2 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1962 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1364,9 | 1198,5 | 1198,5 | 53 | 1 796 022,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 022,96 | 0,00 | 1 498,56 | 1 561,00 | 2020 |
| 3 | г. Могоча, ул. Дроздова, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1692,1 | 1533,9 | 1533,9 | 54 | 1 417 645,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 645,72 | 0,00 | 924,21 | 2 100,50 | 2020 |
| 4 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3380,3 | 3124,2 | 3124,2 | 136 | 1 152 173,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 173,72 | 0,00 | 368,79 | 1 941,00 | 2020 |
| 5 | г. Могоча, ул. Кирова, д. 23а | общий счет регионального оператора | 1986 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 605,7 | 605,7 | 605,7 | 22 | 979 647,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 647,07 | 0,00 | 1 617,38 | 2 100,50 | 2020 |
| 6 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1967 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3677,3 | 3299,8 | 3299,8 | 150 | 153 374,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 374,70 | 0,00 | 46,48 | 46,48 | 2020 |
| 7 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 34 | общий счет регионального оператора | 1987 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4165 | 3320 | 3320 | 139 | 3 535 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 535 800,00 | 0,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 2020 |
| 8 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1970 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3652,4 | 3064,7 | 3064,7 | 151 | 4 212 321,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 212 321,57 | 0,00 | 1 374,46 | 2 626,00 | 2020 |
| 9 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3388,9 | 3014,7 | 3014,7 | 141 | 140 123,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 123,26 | 0,00 | 46,48 | 46,48 | 2020 |
| 10 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3353,6 | 3089,6 | 3089,6 | 114 | 3 965 625,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 625,18 | 0,00 | 1 283,54 | 2 626,00 | 2020 |
| 11 | г. Могоча, ул. Октябрьская, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1713,8 | 1559,3 | 1559,3 | 54 | 2 229 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 799,00 | 0,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 2020 |
| 12 | г. Могоча, ул. Плясова, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1987 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1098,8 | 860,2 | 860,2 | 43 | 2 119 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 985,25 | 0,00 | 2 464,53 | 3 530,50 | 2020 |
| 13 | г. Могоча, ул. ТУСМ-4, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 784,2 | 720 | 720 | 35 | 298 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 908,00 | 0,00 | 415,15 | 1 805,00 | 2020 |
| 14 | г. Могоча, ул. ТУСМ-4, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 795 | 730,6 | 730,6 | 31 | 303 308,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 308,59 | 0,00 | 415,15 | 1 805,00 | 2020 |
| 15 | г. Могоча, ул. Украинская, д. 38 | общий счет регионального оператора | 1994 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1748,9 | 1639,1 | 1639,1 | 55 | 6 456 496,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 456 496,86 | 0,00 | 3 939,05 | 5 787,50 | 2020 |
|  | **2021 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому поселению "Могочинское" : | |  | X | X | X | X | X | 15 288,80 | 14 097,00 | 13 592,26 | 598 | 15 332 295,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 332 295,56 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1961 | X | Каменные, кирпичиные | 4 | 2 | 1 350,70 | 1 257,60 | 1 257,60 | 58 | 1 339 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 344,00 | 0,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 2021 |
| 2 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1963 | X | Каменные, кирпичиные | 4 | 2 | 1 375,00 | 1 270,10 | 1 270,10 | 60 | 1 140 774,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 774,12 | 0,00 | 898,18 | 1 561,00 | 2021 |
| 3 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Каменные, кирпичиные | 5 | 4 | 3 412,80 | 3 150,20 | 2 925,16 | 132 | 4 092 938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 092 938,80 | 0,00 | 1 299,26 | 3 006,00 | 2021 |
| 4 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1955 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 1 | 499,00 | 469,50 | 469,50 | 17 | 671385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 385,00 | 0,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 2021 |
| 5 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичиные | 5 | 4 | 3 388,90 | 3 094,40 | 3 014,70 | 141 | 3295536 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 536,00 | 0,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 2021 |
| 6 | г. Могоча, ул. Малокрестьянская, д. 38 | общий счет регионального оператора | 1981 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 3 | 1 047,90 | 947,90 | 947,90 | 36 | 975246,915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 246,92 | 0,00 | 1 028,85 | 1 805,00 | 2021 |
| 7 | г. Могоча, ул. ТУСМ-4, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 795,00 | 730,60 | 730,60 | 31 | 448369,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 369,22 | 0,00 | 613,70 | 1 805,00 | 2021 |
| 8 | г. Могоча, ул. Шулешко, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1965 | X | Каменные, кирпичиные | 5 | 5 | 3 419,50 | 3 176,70 | 2 976,70 | 123 | 3368701,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 701,50 | 0,00 | 1 060,44 | 1 065,00 | 2021 |
|  | **2022 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому поселению "Могочинское" : | |  | X | X | X | X | X | 18 599,80 | 16 985,10 | 16 363,70 | 704 | 17 961 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 961 383,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1986 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 248,80 | 2 871,00 | 2 653,70 | 115 | 3 966 140,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 966 140,41 | 0,00 | 1 381,45 | 1 941,00 | 2022 |
| 2 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1955 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 499,00 | 469,50 | 469,50 | 17 | 118 642,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 642,65 | 0,00 | 252,70 | 1 805,00 | 2022 |
| 3 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1967 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 677,30 | 3 412,30 | 3 299,80 | 150 | 4 454 653,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 454 653,92 | 0,00 | 1 305,47 | 2 626,00 | 2022 |
| 4 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1971 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 393,20 | 3 108,90 | 2 897,00 | 124 | 3 872 825,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 825,24 | 0,00 | 1 245,72 | 2 626,00 | 2022 |
| 5 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 388,90 | 3 094,40 | 3 014,70 | 141 | 676 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 250,18 | 0,00 | 218,54 | 1 561,00 | 2022 |
| 6 | г. Могоча, ул. Малокрестьянская, д. 38 | общий счет регионального оператора | 1981 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 047,90 | 947,90 | 947,90 | 36 | 667 274,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 274,21 | 0,00 | 703,95 | 1 805,00 | 2022 |
| 7 | г. Могоча, ул. ТУСМ-4, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 784,20 | 720,00 | 720,00 | 35 | 948 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 708,00 | 0,00 | 1 317,65 | 1 805,00 | 2022 |
| 8 | г. Могоча, ул. ТУСМ-4, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 795,00 | 730,60 | 730,60 | 31 | 514 305,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 305,87 | 0,00 | 703,95 | 1 805,00 | 2022 |
| 9 | г. Могоча, ул. Украинская, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1990 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 765,50 | 1 630,50 | 1 630,50 | 55 | 2 742 582,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 582,53 | 0,00 | 1 682,05 | 3 530,50 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Могочинское" Забайкальского края, на период 2020-2022 годов** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Итого по городскому поселению "Могочинское":** | | 70 013,68 | 2 643 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 63 619 568,39 | 63 631 211,63 |
|  | 2020 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение "Могочинское" | | 36 185,08 | 1 341 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 325 889,83 | 30 325 889,83 |
|  | 2021 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение "Могочинское" | | 15 228,80 | 598 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 332 295,56 | 15 332 295,56 |
|  | 2022 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение "Могочинское" | | 18 599,80 | 704 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 961 383,00 | 17 961 383,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Могочинское" Забайкальского края,** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **в отношении которых на период 2020-2022 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | ремонт фасада | | ремонт фундамента многоквартирного дома | | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по проведению государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Итого по городскому поселению "Могочинское"** | | **63 619 568,39** | **22 029 083,82** | **0** | **0,00** | **31 193,90** | **35 253 624,90** | **0,00** | **293 497,96** | **2 622,56** | **6 043 361,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **2020 год** | **30 325 889,83** | **10 010 035,17** | **0** | **0,00** | **11 893,80** | **13 978 995,00** | **0,00** | **293 497,96** | **2 622,56** | **6 043 361,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 1 | 1 564 657,96 | 1 564 657,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 18 | 1 796 022,96 | 1 796 022,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Могоча, ул. Дроздова, д. 25 | 1 417 645,72 | 1 417 645,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 8 | 1 152 173,72 | 1 152 173,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Могоча, ул. Кирова, д. 23а | 979 647,07 | 979 647,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 3 | 153 374,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 374,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 34 | 3 535 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 320,00 | 3 535 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 5 | 4 212 321,57 | 717 204,57 | 0 | 0,00 | 3 064,70 | 3 495 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 7 | 140 123,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 123,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 9 | 3 965 625,18 | 675 201,18 | 0 | 0,00 | 3 089,60 | 3 290 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Могоча, ул. Октябрьская, д. 15 | 2 229 799,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 559,30 | 2 229 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Могоча, ул. Плясова, д. 15 | 2 119 985,25 | 692 130,25 | 0 | 0,00 | 860,20 | 1 427 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Могоча, ул. ТУСМ-4, д. 2 | 298 908,00 | 298 908,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Могоча, ул. ТУСМ-4, д. 3 | 303 308,59 | 303 308,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Могоча, ул. Украинская, д. 38 | 6 456 496,86 | 413 135,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622,56 | 6 043 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **2021 год** | **15 332 295,56** | **3 298 894,16** | **0** | **0,00** | **11 148,40** | **12 033 401,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 14 | 1 339 344,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 257,60 | 1 339 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 20 | 1 140 774,12 | 1 140 774,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 10 | 4 092 938,80 | 734 503,90 | 0 | 0,00 | 3 150,20 | 3 358 434,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 13 | 671 385,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 469,50 | 671 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 7 | 3 295 536,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 094,40 | 3 295 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Могоча, ул. Малокрестьянская, д. 38 | 975 246,92 | 975 246,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Могоча, ул. ТУСМ-4, д. 3 | 448 369,22 | 448 369,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Могоча, ул. Шулешко, д. 3 | 3 368 701,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 176,70 | 3 368 701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **2022 год** | **17 961 383,00** | **8 720 154,50** | **0** | **0,00** | **8 151,70** | **9 241 228,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 7 | 3 966 140,41 | 3 966 140,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 13 | 118 642,65 | 118 642,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 3 | 4 454 653,92 | 758 464,92 | 0 | 0 | 3 412,30 | 3 696 189,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 6 | 3 872 825,24 | 659 400,74 | 0 | 0 | 3 108,90 | 3 213 424,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 7 | 676 250,18 | 676 250,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Могоча, ул. Малокрестьянская, д. 38 | 667 274,21 | 667 274,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Могоча, ул. ТУСМ-4, д. 2 | 948 708,00 | 948 708,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Могоча, ул. ТУСМ-4, д. 3 | 514 305,87 | 514 305,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Могоча, ул. Украинская, д. 36 | 2 742 582,53 | 410 967,53 | 0 | 0 | 1 630,50 | 2 331 615,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |